Warunki współpracy Wykonawcy z wykonawcą robót budowlano – konserwatorskich

w kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 –

Castellum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Ogólne warunki

- Wykonawca zapewni stały nadzór osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu Umowy/ Zamówienia, która będzie pozostawała w stałym kontakcie z kierownikiem robót Castellum. pracownicy Wykonawcy Wystawy będą przebywać na terenie budowy pod nadzorem osoby wskazanej _________________________.

- Wykonawca zapewni stały nadzór nad swoim mieniem – elementami wystawy dostarczonymi i złożonymi na terenie robót budowlanych, w szczególności zapewni właściwe zabezpieczenia przed uszkodzeniem (odpowiednie ze względu na rodzaj mienia).

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów BHP na terenie  budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoich pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz respektować polecenia kierownika robót budowlanych Castellum w tym zakresie. W przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP Kierownik Budowy Wykonawcy Robót (Castellum sp. z o.o.) ma prawo do usunięcia z terenu budowy pracowników nieprzestrzegających dyscypliny i stwarzających zagrożenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, w szczególności odpowiednie obuwie, jednolite kamizelki odblaskowe z logo Wykonawcy.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i kierownikiem robót Castellum a zbędne przedmioty, gruz, odpady i opakowania usuwać do kontenerów zapewnionych przez Wykonawcę Robót (Castellum sp. z o.o.), bez osobnego wezwania i na własny koszt. W przypadku nieuporządkowania terenu prac na wezwanie kierownika robót złożone na piśmie, będzie on upoważniony do uprzątnięcia terenu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku naruszenia postanowień dotyczących BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia odpowiedzialności finansowej zgodnie z załącznikiem numer __ do niniejszych warunków współpracy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do umieszczenia banerów ani reklam  na terenie budowy.

- Realizacja prac prze Wykonawcę:

- Wykonawca uprawniony jest do wykonywania prac w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, iż prace głośnie mogą być wykonywane w godzinach  9:00-21:00.

- Wykonawca powinien wykonywać prace w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne, sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe. Wykonawcy uzgodni lokalizacje pomieszczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym z Zamawiającym.

- Wykonawca nie będzie ograniczał dostępu do pomieszczeń, w których realizuje przedmiot umowy, Castellum, jeżeli zobowiązane jest wykonać czynności związane z realizacją umowy na roboty budowlano - konserwatorskie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia Castellum spowodowane działaniem jego pracowników.

- Wykonawca Wystawy wystąpi o niezbędne zezwolenia na wjazd i dostawy materiałów i urządzeń. Wykonawca Wystawy wystąpi do ZTP o wydanie przepustek na postój i do ZDM o wydanie przepustek na wjazd na Rynek Starego Miasta. Wykonawca Wystawy będzie korzystał tylko i wyłącznie ze swoich przepustek.

- - Wykonawca Wystawy będzie stosował się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych.

- Współdziałanie z Castellum

- Castellum udostępni Wykonawcy teren prac oraz zapewni kontrolę dostępu do terenu prowadzonych prac poprzez pomieszczenia ochrony. Castellum przekaże Wykonawcy przepustki – po uprzednim zgłoszeniu listy pracowników (imię, nazwisko, numer i seria dowodu).

- Castellum umożliwi Wykonawcy dokonywanie dostaw bramami od Rynku Starego Miasta, ulicy Nowomiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w związku z prowadzonymi robotami na elewacji.

- Castellum nie zapewnia miejsc postojowych na terenie budowy.

- Wykonawca i Castellum zobowiązują się, iż będą współdziałać celem należytego wykonania przedmiotów ich umów. Wykonawca i Castellum oświadczają, iż nie będą wzajemnie utrudniać sobie wykonywania przedmiotu umów.

- Castellum odpowiada za wszystkie zawinione  zniszczenia mienia Wykonawcy.

- Koszty eksploatacyjne

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności:

- energii elektrycznej;

- wody;

- centralnego ogrzewania;

- kontroli dostępu na teren budowy;

- wywozu i utylizacji odpadów;

szczegółowe koszty zostaną ustalone przez Strony w osobnym porozumieniu.

- Zamawiający

- Zamawiający zobowiązuje się do koordynowania wzajemnej współpracy Wykonawcy i Castellum.

- W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Castellum i Wykonawcą, w pierwszej kolejności zobowiązani oni są zwrócić się do Zamawiającego.